PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Gustavo Mascarenhas Camargos e Silva 24209383 Henrique Alves Accioly Mantelato Rogerio do Carmo Rocha 23201554 Henrique Gioio Gustavo Kelles Scarpanti 24215134 Gustavo Lima Monteiro 23226174 Thamara Pereira dos Santos Soares Sidnei Souza de Menezes

| Disciplina | Projeto Integrador |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Empresa nichada, que não possui site e atendimento online |
| Título provisório do trabalho | Presença digital para empresa |
| Problema | Caso de pequena empresa nichada, que não possui site e atendimento online. |
| Objetivo | Criar presença digital para empresa com Objetivo facilitar vendas e gerar visibilidade. |
| Polo(s) | São Paulo – Butantã – Meninos |
| Orientador do PI | Josaphat Desbas |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

A escolha do grupo foi de um trabalho voltado para a “comunidade” de pequenas empresas de roupa streetwear que realizam vendas online, pensamos também na opção de pequenas confeitarias e docerias artesanais que realizam vendas online e pequenos negócios de cosméticos e produtos de beleza também com venda online, decidimos no fim pequenas empresas de roupa streetwear pois existem muitas empresas pequenas desse tipo, e um dos membros do grupo, Gustavo Mascarenhas tem contato direto com algumas. Escolhemos pequenas empresas pois muitas vezes eles não tem uma presença digital de qualidade pela falta de recursos.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato foi a partir de um amigo de um dos membros do grupo, Pedro Lodeiro que tem uma marca de roupa pequena chamada perdido co. Ele é dono da marca, e único integrante da empresa/marca, a marca não tem local, atua apenas por vendas online, portanto a conversa foi em uma reunião pelo google meets. Percebemos ao primeiro contato que de fato ter uma presença digital de qualidade é difícil para pequenas empresas de roupa pela falta de recursos.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da conversa com o proprietário da marca perdido co, identificamos como problema principal a baixa presença digital, com pouca visibilidade em buscas locais, uso básico de redes sociais e dificuldade para atrair clientes além do fluxo espontâneo na loja física. Isso limita a divulgação de produtos e serviços. Esse problema se relaciona diretamente ao tema norteador da UNIVESP para TI, que envolve o desenvolvimento de soluções tecnológicas (como plataformas web ou apps) para otimizar processos de pequenos negócios, permitindo ao grupo propor ferramentas digitais práticas para gerenciar presença online e métricas.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Nosso tema para o PI será: criar uma plataforma web simples para gerenciar a presença digital da loja de iPhones Apple. Isso encaixa perfeitamente no foco de TI da Univesp — desenvolver soluções tech para ajudar pequenos negócios —, resolvendo na prática os desafios da loja, como visibilidade online e controle de métricas, com programação web e integrações básicas.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Busca por empresas com baixa presença digital | Henrique Alves | 16/02/26 | 02/03/26 | A pesquisa se dar online principalmente de forma online pela web |
| Estudo sobre como montar uma boa presença digital back end e front end(HTML) | Gustavo Mascarenhas | 16/02/26 | 02/03/26 | Estudo por vídeos no youtube e AI como chatgpt e claude de como programar em HTML e Java Script voltado a criação de sites web |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Interação por mensagens com as pequenas empresas escolhidas | Rogerio do Carmo | 02/03/26 | 15/03/26 | Entender mais sobre cada empresa e a presença digital dela no momento |
| Definição definitiva do problema | Gustavo Kelles | 02/03/26 | 15/03/26 | Etapa já iniciada na quinzena 1, e finalizada na quinzena 2 |
| Organização do plano de ação | Gustavo Mascarenhas | 07/03/26 | 15/03/26 | Plano feito pelo grupo e o responsável da entrega foi o Gustavo |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definição final do título do trabalho | Sidnei Souza | 16/03/26 | 02/04/26 | Titulo já escolhido anteriormente, apenas conversa em grupo para definir se será esse mesmo |
| Reunião no meets com dono da marca/empresa escolhida | Gustavo Lima Monteiro | 16/03/26 | 02/04/26 | Conversa sobre como podemos ajudar na presença digital da marca |
| Continuidade do estudo sobre presença digital e programação HTML | Gustavo Mascarenhas | 16/03/26 | 02/04/26 | Estudo online, por cursos no youtube e Ai´s |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Construir e apresentar Relatório Parcial | Thamara Pereira | 02/04/2026 | 16/04/2026 | Construção e apresentação feita em grupo, Thamara apenas responsável por garantir e organizar o relatório parcial e pela entrega dele |
| Coleta de sugestão pelos membros da empresa | Henrique Gioio | 02/04/2026 | 16/04/2026 | No caso a marca de roupa escolhida, só tem um funcionário/chefe, vamos pegar sugestões com ele |
| Entrega do Relatorio Parcial | Gustavo Mascarenhas | 02/04/2026 | 16/04/2026 |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Construção do site ¦ back_end | Henrique Alves | 16/04/26 | 02/05/26 | Metade do grupo nessa etapa |
| Construção do site ¦ front_end | Rogerio do Carmo | 16/04/26 | 02/05/26 | Outra metade do grupo nessa etapa |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise dos resultados | Gustavo Kelles | 02/05/26 | 16/05/26 |  |
| Finalização do protótipo | Sidnei Souza | 02/05/26 | 16/05/26 |  |
| Preparar vídeo de apresentação | Gustavo Lima Monteiro | 02/05/26 | 16/05/26 |  |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Concluir o Relatório Final | Thamara Pereira | 16/05/26 | 28/05/26 |  |
| Entrega do Relatório Final | Gustavo Mascarenhas | 16/05/26 | 28/05/26 |  |