PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Gustavo Mascarenhas Camargos e Silva 24209383 Henrique Alves Accioly Mantelato Rogerio do Carmo Rocha 23201554 Henrique Gioio Gustavo Kelles Scarpanti Gustavo Lima Monteiro Thamara Pereira dos Santos Soares Sidnei Souza de Menezes

| Disciplina | Disciplina |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Empresa nichada, que não possui site e atendimento online |
| Título provisório do trabalho | Presença digital para empresa |
| Problema | Caso de pequena empresa nichada, que não possui site e atendimento online. |
| Objetivo | Criar presença digital para empresa com Objetivo facilitar vendas e gerar visibilidade. |
| Polo(s) | São Paulo – Butantã – Meninos |
| Orientador do PI | Josaphat Desbas |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo levantou inicialmente várias possibilidades de comunidades externas, como escola, mercado de bairro e uma loja física de nicho Apple. Em seguida, cada integrante buscou contato e verificou o interesse e a disponibilidade de cada local em participar do Projeto Integrador. Depois desse levantamento, o grupo se reuniu para comparar as opções com base em critérios como acesso, alinhamento com o tema, possibilidade de aplicação prática e abertura à parceria. A escola e o mercado mostraram maior burocracia e dificuldade de agenda, enquanto a loja de nicho Apple se mostrou mais receptiva e com uma necessidade clara em marketing digital. Por consenso, o grupo escolheu essa loja como local do PI.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Na primeira visita à loja de nicho Apple, em São Paulo-SP, conversamos com o proprietário/gerente, responsável pela gestão do negócio. O local é uma loja física com vitrine envidraçada, balcão de atendimento e expositores de iPhones/acessórios, em área comercial movimentada. Apresentamos o Projeto Integrador da UNIVESP (curso TI), explicamos o foco em solução digital e obtivemos autorização para parceria; o grupo percebeu receptividade alta, ambiente acolhedor e clara necessidade técnica da loja.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da conversa com o proprietário da loja de nicho Apple, identificamos como problema principal a baixa presença digital, com pouca visibilidade em buscas locais, uso básico de redes sociais e dificuldade para atrair clientes além do fluxo espontâneo na loja física. Isso limita a divulgação de produtos e serviços. Esse problema se relaciona diretamente ao tema norteador da UNIVESP para TI, que envolve o desenvolvimento de soluções tecnológicas (como plataformas web ou apps) para otimizar processos de pequenos negócios, permitindo ao grupo propor ferramentas digitais práticas para gerenciar presença online e métricas.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Nosso tema para o PI será: criar uma plataforma web simples para gerenciar a presença digital da loja de iPhones Apple. Isso encaixa perfeitamente no foco de TI da Univesp — desenvolver soluções tech para ajudar pequenos negócios —, resolvendo na prática os desafios da loja, como visibilidade online e controle de métricas, com programação web e integrações básicas.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |